# Referat af vejledermøde nr. 3

**Dato: 26-09-2016**

**Tid: 14:00**

**Sted: Edison lok. 235**

**Deltagere:** Alle **Fraværende:**

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder: Ahmad
2. Valg af referent: Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde:

* godkendt

1. Fremvisning af resultater fra tidligere sprint.

* Hardware har fremvist deres resultater til søren. Sværhedsgraden ligger over det forventede.
* Gui skitse er godkendt.
* Generel tilfredshed med vores fremvisning fra Sørens side.

1. Retrospektiv:

* Der har været problemer med at uddelegere opgaver som ikke kunne lade sig gøre.
* Det var problematisk at alle opgaver blev delt ud med det samme, Men vi bliver nød til at have noget ejerskab til opgaverne.
* Vi skal være bedre til at opdatere issues på redmine.
* Brug kommentarfelt på issues til at sige hvad man har brugt tiden på.
* Brug agile boardet på redmine.
* Husk at skrive dokumentation efter endt opgave.
* Når der laves en ny issues skal det bestemmes hvad afrapportering formen er.
* Forventnings afstemning hvordan dokumenterer vi vores opgaver.
* Koge issues endnu mere ned, man skal kunne komme videre i sit arbejde selvom man er gået i stå i en issue.
* Inden næste sprint møde – hvad vil vi opnå. Målet med sprintet.
* Overordnet tidsplan ville være en godt til at orientere sig efter når vi laver issues.
* Vi skal være bedre til at gennemgå issues så vi ved hvad der skal ske i næste sprint.
* Vi skal blive ved med at bruge agile board til at flytte opgaver, så vi har det visuelle overblik.
* Vi skal prøve at have flere stå op møder.

1. Tidspunkt for næste møde:

* Aftales senere, se referat af gruppemøde.