# Indkaldelse til gruppemøde nr. 6

**Dato: 26-09-2016**

**Tid: 16:00**

**Sted: Edison 235**

**Deltagere:** Mikkel fraværende (har givet besked)

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder. Ahmad
2. Valg af referent. Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde.

* godkendt

1. Opfølgning på aktionspunkter fra forrige møde.

* Er gennemgået i vejledermødet.

1. Actions punkter dette møde:

* Ny mødeleder Mikkel
* Scrummaster skal sige tingene ligeud, gå direkte til personen.
* Vi skal bruge slack, husk kommunikation!
* Og husk er aftale tingene ordentligt på mødet, så der ikke kommer diskussioner på slack.
* Husk respons på slack (sæt flueben)
* Vi skal have flere kanaler på slack.
* ”hjælp” – projektrelateret hjælp
* ”Scrum Master” – Kun beskeder fra Mikkel, skal læses og reageres på.
* Stand up møde, onsdag og fredag 11.55

1. Gennemgang af produktbacklog med henblik på udvælgelse af issues til sprintbacklog.
2. Bliver udskudt til tirsdag
3. Udvælgelse og uddelegering af arbejde.
4. Bliver udskudt til tirsdag
5. Evt. start på nye issues.
6. Bliver udskudt til tirsdag
7. Nye aktionspunkter til næste møde. Hvem gør hvad?
8. Stefan opdaterer arbejdskontrakt, vi bruger github fremanrettet.
9. Tidspunkt for næste møde:

Tirsdag d. 27 september kl. 14.00