# Referat Sprint Planning 2

**Dato: 27-09-2016**

**Tid: 14:00 – 17.00**

**Sted: Nygaard 091**

**Deltagere:** Tonni er fraværende (har meldt afbud)

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder. Jacob
2. Valg af referent. Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde.

* Godkendt

1. Opfølgning på aktionspunkter fra forrige møde.

* Ahmad er blevet sat ind i gårsdagens møde.

1. Sprint Planning (aktionspunkter)

* Vi er blevet enige om at dele grupper op SW og HW når der skal findes issues.
* Mål for sprintet: kravspecifikation, systemarkitektur, accepttestspecifikation for realistiske system.
* Afrapportering sker i wiki i dette sprint for ALLE issues.
* Der er oprettet nyt agile board ”sprint 2: systemarkitektur til review”.
* Der er oprettet issues på redmine til sprint 2.

1. Nye aktionspunkter til næste møde. Hvem gør hvad?

* Se issues

1. Tidspunkt for næste møde:

* Mandag d. 3 september kl. 14.00-18.00