Retrospective sprint 2

* Stå op møder skal planlægges før.
* Generelt er sprint 2 gået bedre.
* Vi skal undgå at lave om på sprintet under vejs.
* Scrummaster er blevet productowner.
* Mere refleksion omkring projektet. Hvor er vi, hvor er vi på vej hen.
* Mere stuktur på standup mødet. Alle skal sige noget.
* Titler på wikisiden, skal afsluttes med sprint nummer.
* Svar på scrummasters spørgsmål på slack.
* Opdatere logbog løbende