# Referat til Vejledermøde nr. 4

**Dato: 10-10-2016**

**Tid: 14:00 – 16:00**

**Sted: Edison 101**

**Deltagere:** Stefan er fraværende (har meldt fra). Ellers er alle til stede.

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder. Ahmad
2. Valg af referent. Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde. Godkendt
4. Demonstration for Søren. Ingen demonstation
5. Sprint Retrospective på sprint 2 + 3

* Sprint 2 gik rigtig godt, sprint 3 gik knap så godt.
* HW gruppen har haft svært ved at nå til enighed omkring applikationsmodel.
* Vi skal bruge hinandens kompetencer, og finde ud af hvordan vi arbejder bedst sammen.
* Man skal ikke starte med at sidde hele gruppen samlet, men vi skal sørge for at diskutere med hinanden.
* Det kan være godt at 2-3 medlemmer forbereder en opgave, hvorefter det præsenteres for gruppen.
* Vi skal lade være med at fluekneppe, det tager for meget tid!
* Vi skal have ryddet op i issues.
* Issues må gerne oprettes på forkant, sådan at vi har nogle issues til sprintplanning, i stedet for at vi skal bruge tid på at oprette disse.
* Risk modellen skal bruges til at prioritere vores tid. Den skal helst opdateres løbende, muligvis til sprintplannings møderne. Den er dynamisk ikke statisk.
* Riskmodellen hører hjemme i procesrapporten.
* Vi skal i gang med rapport og procesrapport. Vi kan eventuelt sættet en mand på rapporten, en rolle som skrifter for hvert sprint.

1. Hvad skal der ske i næste sprint?

* Det vil være en god ide at vente med næste sprintplanning til efter review.

1. Eventuelle spørgsmål
2. Nye aktionspunkter til næste møde. Hvem gør hvad?
3. Tidspunkt for næste møde:

* Den 24. oktober kl. 14

**Andet**: Review møde med gruppe 9 skal kun ske hvis vi får det i ordentlig tid, så vi har tid til det.