Retrospektiv sprint 4.

* Latex har været en hæmsko.
* Der er ikke blevet lavet særlig meget de sidste 3 uger.
* Der er meget sygdom i gruppen.
* Implementeringen har fyldt for meget fra start.
* Føles ikke som om vi kører scrum, men blot ase modellen.
* Vejleder ikke været med til de sidste to møder.
* Stå op møde giver ikke meget mening, folk kommer ikke.