# Referat af vejledermøde nr. 1

**Dato: 12-09-2016**

**Tid: 14:00**

**Sted: Edison 101**

**Deltagere: Søren (vejleder), Ahmad, Halfdan, Mikkel, Tonni, Stefan, Jacob   
  
Fraværende:**

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder: Ahmad
2. Valg af referent: Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde:

* Intet referat fra tidligere vejledermøde

1. Opfølgning på aktionspunkter fra forrige møde:

* ingen

1. Aktionspunkter/diskussioner på mødet:

* **Forventningsafstemning er blevet gennemgået.**
* Søren holder os på sporet mht. scrum.
* Vi bliver kun vurderet på læringsmålene for projektet.
* Rapporten er det vigtigste! (vi får ikke karakter for bilag og dokumentation)
* Ugen inden afleveringen, er der review møde med Søren hvor hele rapporten bliver gennemgået.
* Refleksion er meget vigtig (tænk selv!).
* **Projektformulering er blevet gennemgået.**
* Det blev foreslået at man kunne bruge ”vivino appen”.
* Use cases skal have det nødvendige omfang (husk refleksion over hvorfor vi har valgt netop dette omfang, system/bruger niveau eller begge).
* Scrum har kun værdi, hvis man bruger værktøjerne, så husk at flytte kasserne ☺
* Vi skal mødes mindst 2-3 gange om ugen til ”daily scrum”.
* Inden for de første par uger skal vi have lavet opsætning for projektrapporten.
* Projekt plan = tidsplan
* Rapport (30 sider) + Procesrapport(10 sider) + bilag.
* Start ud med ”det ideelle” produkt, og kog det ned senere.
* Brug risk modellen til at finde ud hvad der skal fokuseres på.
* Bryd planlægning af opgaverne til næste sprint møde ned i mindre grupper.
* Inden fredag skal vi have afleveret vision for projekt.
* Til mandag skal vi have skrevet nogle ”issues” ind på redmine. Få styr på redmine.

1. Nye aktionspunkter til næste møde. Hvem gør hvad?

* Vi skal have styr på redmine, og der skal indskrives nogle issues til projektet.

1. Tidspunkt for næste møde:

* Mandag d. 19 september kl. 14.00