# Referat af gruppemøde nr. 4

**Dato: 14-09-2016**

**Tid: 10:00**

**Sted: Nygaard 091**

**Deltagere: Ahmad, Stefan, Mikkel, Halfdan, Jacob   
  
Fraværende: Tonni (meldt afbud)**

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder: Ahmad
2. Valg af referent: Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde:

* Godkendt

1. Opfølgning på aktionspunkter fra forrige møde:

* Det rige billede er tegnet færdigt.

1. Aktionspunkter/diskussioner på mødet:

* Der er blevet oprettet issues i redmine.
* Bug = fejl, Support = ting der skal undersøges, feature = der skal implementeres.
* Der skal fremover skrives detaljerede fremmøde information, meldt afbud eller ej.
* Tidpunkt for næste møde skal indeholde både vejledermøde og gruppemøde.
* Referat skal kigges igennem hver gang.
* **Rollefordelinger:**

Scrummaster (Mikkel): Sørger for scrum-retningslinjerne bliver overholdt. Sørger for at gruppemedlemmer bruger scrum-værktøjerne på redmine. Sørger for at arbejdsopgavernes tidsestimater bliver overholdt.

Mødeleder (Ahmad): Sørger for mødeindkaldelser og bookning af lokaler. Søger for at fokus bliver holdt under møderne. Sørger for alle får taleret. Sørger for at ro og orden, og at folk får lov at tale ud.

Kalenderbestyrer (Stefan): Sørger for at google kalender er opdateret. Fjerner og opretter events.

Referent (Halfdan): Sørger for at tage referat af møderne. Alt væsentlig information om møderne skal noteres, og der skal ikke være tvivl fremadrettede møder og opgaver.

1. Nye aktionspunkter til næste vejledermøde. Hvem gør hvad?

* Alle issues vi kan komme i tanke om skal tilføjes til redmine, og de skal kigges igennem og renskrevet. Stefan, Mikkel og Tonni tager sig af hardware og PSoC. Jacob, Ahmad og Halfdan tager sig af Linux platform og App. Skal tilføjes inden torsdag d. 14-09 kl. 23.59.
* Hardware (Mikkel) kigger på software issues, og Software(Halfdan) kigger hardware igennem.
* Jacob laver en tidsplan over projektet.
* Ahmad Skal huske talebamse
* Stefan får google kalender opdateret
* Ahmad undersøger om redmine kan snakke sammen med slack

1. Tidspunkt for næste møde:

* Vejledermøde: Mandag d. 19 september kl. 14.00
* Gruppemøde: Mandag d. 19 september kl. 16.00