# Referat af vejledermøde nr. 2

**Dato: 19-09-2016**

**Tid: 14:00**

**Sted: Edison 114**

**Deltagere:** Alle **Fraværende:** Ingen

**Dagsorden:**

1. Valg af mødeleder: Ahmad
2. Valg af referent: Halfdan
3. Godkendelse af referat fra forrige møde:

* Referat godkendt

1. Opfølgning på aktionspunkter fra forrige møde:

* Der er blevet indskrevet issues på redmine som aftalt.

1. Aktionspunkter/diskussioner på mødet:

* Vi har kigget på de issues der ligger på redmine
* Det kan være en god ide at lave underopgaver til vores issues, jo flere opgaver vi har jo bedre kan vi bedømme hvor langt vi er.
* Konkretiser opgaverne, så de bliver veldefinerede.
* Hvis vi vælger at bruge et en anden platform en devkit8000, kommer vi nok til at bruge mange timer på at få det til at fungere. Og det giver ikke mange point til eksamen.
* Husk at timebokse vores opgaver, så vi ikke spilder tiden.
* Første sprint bliver 1 uges varighed fra 19/9 – 26/9
* Prøv af time opgaverne i sprints, sådan at der bruges f.eks. max 3 timer på en opgave, og på baggrund af det, lave et fremlæg til gruppen.
* Tænk ikke på at lave dokumentation der er perfekt skrevet, vi skal bare have lavet noget.
* Husk at begynde at skrive logbog.
* Logbog laves med wikien på redmine.

1. Nye aktionspunkter til næste møde. Hvem gør hvad?

* Projektformulering skal ændres
* MOSCOW skal ændres
* Samarbejdskontrakten skal opdateres.
* Se arbejdsfordelingen på redmine.

1. Tidspunkt for næste møde:

* Mandag den 26. september kl. 14.00 (vejledermøde)
* Mandag den. 26 september kl. 16.00 (gruppemøde)
* Arbejdsmøde onsdag den 19 september 10.00-12.00